W3Link

گزارش توسعه

Development Report

تاریخچه کامل توسعه: از روز صفر تا تکمیل

3 April 2026 — 9 May 2026

مدیر توسعه: ساشا سرگیویچ (سیاوش آقداعی)

شریک هوش مصنوعی: Claude (Anthropic)

# خلاصه اجرایی

W3Link یک پلتفرم پیام‌رسان سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی است که از صفر و در بازه زمانی بسیار فشرده ساخته شد. پروژه در 3 آوریل 2026 شروع شد و تا 8 می 2026 به وضعیت آماده تولید رسید — تنها 36 روز تقویمی (24 روز توسعه فعال).

کل پروژه توسط یک توسعه‌دهنده (ساشا سرگیویچ) با همکاری Claude AI (Anthropic) به عنوان شریک توسعه هوش مصنوعی ساخته شد.

## آمار پروژه

- مجموع کامیت‌ها: 191

- مجموع فایل‌های سورس: 178 فایل TypeScript/TSX

- مجموع خطوط کد: 68,454

## توزیع کد

| بخش | خطوط کد | فایل‌ها |
| --- | --- | --- |
| فرانت‌اند وب | 31,130 | 80 |
| سرور بک‌اند | 17,956 | 58 |
| اپلیکیشن موبایل | 19,368 | 40 |
| مجموع | 68,454 | 178 |

## پشته فناوری

- فرانت‌اند: React 18, TypeScript, Vite, TailwindCSS

- بک‌اند: Node.js, Express, TypeScript, Prisma ORM

- موبایل: React Native, Expo

- پایگاه داده: PostgreSQL, Redis

- هوش مصنوعی: Claude AI (Anthropic), OpenAI Whisper, ElevenLabs TTS

- زیرساخت: Docker, Nginx, Let's Encrypt SSL, WebSocket, WebRTC

# گزارش روزانه توسعه

| تاریخ | ساعت | کامیت | ویژگی‌ها و تغییرات اصلی | پیشرفت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apr 3 | 6.5 | 13 | راه‌اندازی اولیه مونوریپو، فرانت‌اند وب کامل، Docker، TypeScript | 5% |
| Apr 5 | 12 | 7 | بهبود معماری هسته، تثبیت بک‌اند | 12% |
| Apr 6 | 6.5 | 6 | Linda AI فعال، صفحات وظایف/اعلانیه‌ها، حافظه دائمی | 15% |
| Apr 7 | 1.5 | 1 | رفع مشکل آنلاین بودن Linda | 16% |
| Apr 9 | 4 | 2 | پنل سوپر ادمین، تأیید ایمیل با OTP | 18% |
| Apr 18 | 12.5 | 8 | قیمت‌گذاری، افزودن کاربر، استقرار اول سرور | 25% |
| Apr 19 | 14.5 | 21 | روز بزرگ: SSL، رفع مشکلات، اپ موبایل React Native، WebSocket | 35% |
| Apr 20 | 3.5 | 5 | رفع مشکلات Linda، اعلانیه‌ها، خوشه‌بندی | 37% |
| Apr 21 | 7 | 4 | نسخه صفر اپ موبایل + 3 دور اصلاح | 40% |
| Apr 24 | 5 | 8 | سیستم پروژه‌ها (طرح، بک‌اند، UI) | 45% |
| Apr 25 | 6.5 | 10 | چک‌لیست Trello، نقشه راه Gantt، پیوست وظایف | 50% |
| Apr 26 | 1.5 | 1 | رفع باگ ذخیره چک‌لیست | 51% |
| Apr 27 | 13 | 22 | روز بزرگ: تماس صوتی WebRTC، اعلان‌ها، دسته‌بندی مکالمات | 58% |
| Apr 28 | 11.5 | 14 | ویرایش وظایف، تنظیمات چت (علاقه‌مندی‌ها، والپیپر، قفل) | 65% |
| Apr 29 | 8 | 6 | یادداشت‌های صوتی، هوش صوتی Linda (STT/TTS) | 70% |
| Apr 30 | 9.5 | 12 | زیرساخت تماس WebRTC: TURN، سیگنالینگ | 75% |
| May 1 | 16.5 | 5 | نهایی‌سازی تماس، اعلان‌های فشاری | 80% |
| May 2 | 14 | 4 | استخراج اعلان فشاری، 5 رفع باگ بحرانی | 83% |
| May 3 | 24 | 9 | بازار عامل‌ها، طراحی مجدد ترجمه خودکار | 88% |
| May 4 | 8 | 2 | ترجمه صوتی، صفحه برنامه‌ریز ترکیبی | 90% |
| May 5 | 1 | 1 | رفع API ترجمه صوتی | 91% |
| May 6 | 15 | 12 | رفع باگ‌ها، پیام‌های ناپدیدشونده، رسانه یک‌بار مصرف | 94% |
| May 7 | 22.5 | 3 | رفع TransGuy، منوهای پین/آنپین، سایدبار موبایل | 97% |
| May 8 | 23 | 15 | نسخه 0 کامل! آواتارها، Docker، ری‌برند W3LINK، توسعه فاز 2 | 100% |

# تحلیل ساعات کاری

## خلاصه آمار

| معیار | مقدار |
| --- | --- |
| مجموع روزهای توسعه فعال | 24 روز |
| مجموع ساعات کاری تخمینی | ~247 ساعت |
| میانگین ساعت در هر روز فعال | ~10.3 ساعت |
| طولانی‌ترین جلسه | 3 می (24 ساعت) |
| دومین جلسه طولانی | 8 می (23 ساعت) |
| سومین جلسه طولانی | 7 می (22.5 ساعت) |
| پرکامیت‌ترین روز | 27 آوریل (22 کامیت) |
| جلسات آخر هفته | متعدد |

## نمایش ساعات کاری (هر بلوک = 1 ساعت)

| Apr 3 | ███████ 6.5h |
| --- | --- |

| Apr 5 | ████████████ 12h |
| --- | --- |

| Apr 6 | ███████ 6.5h |
| --- | --- |

| Apr 7 | ██ 1.5h |
| --- | --- |

| Apr 9 | ████ 4h |
| --- | --- |

| Apr 18 | █████████████ 12.5h |
| --- | --- |

| Apr 19 | ███████████████ 14.5h |
| --- | --- |

| Apr 20 | ████ 3.5h |
| --- | --- |

| Apr 21 | ███████ 7h |
| --- | --- |

| Apr 24 | █████ 5h |
| --- | --- |

| Apr 25 | ███████ 6.5h |
| --- | --- |

| Apr 26 | ██ 1.5h |
| --- | --- |

| Apr 27 | █████████████ 13h |
| --- | --- |

| Apr 28 | ████████████ 11.5h |
| --- | --- |

| Apr 29 | ████████ 8h |
| --- | --- |

| Apr 30 | ██████████ 9.5h |
| --- | --- |

| May 1 | █████████████████ 16.5h |
| --- | --- |

| May 2 | ██████████████ 14h |
| --- | --- |

| May 3 | ████████████████████████ 24h |
| --- | --- |

| May 4 | ████████ 8h |
| --- | --- |

| May 5 | █ 1h |
| --- | --- |

| May 6 | ███████████████ 15h |
| --- | --- |

| May 7 | ███████████████████████ 22.5h |
| --- | --- |

| May 8 | ███████████████████████ 23h |
| --- | --- |

# مقایسه تلاش: توسعه با هوش مصنوعی در مقابل تیم سنتی

| معیار | با هوش مصنوعی (واقعی) | تیم 4 نفره (تخمینی) | تیم 8 نفره (تخمینی) |
| --- | --- | --- | --- |
| مدت زمان | 36 روز | 90–12‌0 روز | 60–90 روز |
| تعداد افراد | 1 + AI | 4 | 8 |
| هزینه تخمینی | ~$500 | $120,000–180,000 | $200,000–360,000 |
| هزینه هماهنگی | صفر | بالا | بسیار بالا |
| سرعت تکرار | آنی | هفتگی | دو هفتگی |
| یکپارچگی کد | بالا (یک نویسنده) | متوسط | پایین |

## تحلیل

یک تیم سنتی 4 نفره به طور معمول 90 تا 120 روز برای رسیدن به همین سطح از عملکرد نیاز دارد. با استفاده از هوش مصنوعی به عنوان شریک توسعه، کاهش هزینه بیش از 90% بود در حالی که سرعت توسعه 3-4 برابر افزایش یافت. یکپارچگی کد نیز به دلیل داشتن یک نویسنده واحد به طور قابل توجهی بالاتر بود.

# خلاصه پشته فناوری

| لایه | فناوری‌ها |
| --- | --- |
| فرانت‌اند | React 18, TypeScript, Vite, TailwindCSS, Zustand |
| بک‌اند | Node.js, Express, TypeScript, Prisma ORM, PostgreSQL |
| موبایل | React Native, Expo, TypeScript |
| بلادرنگ | WebSocket (Socket.IO), WebRTC, TURN/STUN |
| هوش مصنوعی | Claude AI (Anthropic), OpenAI Whisper, ElevenLabs TTS, SerpAPI |
| زیرساخت | Docker, Nginx, Let's Encrypt, Ubuntu Server |
| کش و دیتابیس | PostgreSQL, Redis |
| ابزارها | Git, ESLint, Prettier, pnpm |